Приложение №1

к Постановлению местной Администрации

МО Сампсониевское   от 15.04.2025 № 01-02/15

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2025 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское на 2025 год |
| --- | --- | --- |
| 2 | Правовые основания для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; -Устав и другие нормативные правовые акты МО Сампсониевское; -Закон Санкт-Петербурга 28.06.2010 №396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»; -Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 №743 «О порядке рубки и пересадки, а также любого другого правомерного уничтожения зеленых насаждений в Санкт-Петербурге»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2008 №451 «О порядке проведения работ по компенсационному озеленению»; -иные законы, постановления и нормативные документы, относящиеся к содержанию и благоустройству территории |
| 3 | Заказчик программы | местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское |
| 4 | Реализуемый вопрос местного значения | -организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства; -осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования |
| 5 | Разработчик программы | Юридический отдел и отдел благоустройства местной Администрации Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское |
| 6 | Основные цели и задачи программы | Цели: 1). Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: -обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта; -содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; -размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); -размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; -временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях. 2). Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: -организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; -проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; -создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения. 3). архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 4). Организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: -обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта; -содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; -содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; -размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта); -временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях. Задачи: -участие в реализации единой государственной политики в области благоустройства территории Санкт-Петербурга; -планирование и осуществление мероприятий по комплексному благоустройству территории МО Сампсониевское и контроль за их выполнением; -повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования; -повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели благоустройства. |
| 7 | Срок реализации | 2025 год |
| 8 | Источники финансирования | бюджет МО Сампсониевское на 2025 год |
| 9 | Целевая статья | 6000000130; 6000000150 |
| 10 | Объем финансирования программы (тыс. руб.) | 26 300,0 тыс. руб |
| 11 | Исполнители основных мероприятий программы | местная Администрация Муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское и/или юридические (и/или физические) лица, привлекаемые к исполнению реализации мероприятий программы |
| 12 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых и спортивных площадок. |
| 13 | Целевые показатели (индикаторы) | -повышение прозрачности и открытости деятельности муниципального образования; -рост качества и эффективности муниципального управления в сфере благоустройства; -повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования; -повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели благоустройства; -увеличения объемов финансирования рассматриваемой сферы |

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Основным направлением развития благоустройства является переход от нормативно-распределительного принципа управления к программному принципу. В Законе Санкт-Петербурга от 29.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» пп.9 п.2 статьи 10 дан полный перечень вопросов местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования. Это и является основанием для разработки и исполнения Программы благоустройства территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское.

Мероприятия Программы составляются структурным подразделением по благоустройству
с учетом заявок и предложений жителей муниципального образования, представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, иных специалистов и экспертов в данной сфере. Мероприятия, осуществляемые
в рамках Программы, направлены на повышение уровня благоустройства, комфортности
и безопасности городской среды для создания условий организации качественной жизни
и современного отдыха населения муниципального образования, укрепления его нравственного
и физического здоровья, а также сохранения исторического облика Санкт-Петербурга.

Внутриквартальные территории также представляют исторический облик нашего города,
и работы по благоустройству требуют к себе деликатный подход.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предполагается использовать систему средств, которая включает три основных компонента: образовательный, материально-технический и организационный. Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов.

Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной Администрацией муниципального образования Сампсониевское (далее – Местная Администрация). Местная Администрация:

1)	в установленном законодательством порядке заключает муниципальные контракты
с хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. Программа реализуется на основе заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных контрактов, договоров с исполнителями программных мероприятий;

2)	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

3)	разрабатывает перечень и устанавливает (контролирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и оценки эффективности реализации Программы;

4)	готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

5)	осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме.

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация программы осуществляется в течение 2025 года.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

-повышение прозрачности и открытости деятельности муниципального образования;

-рост качества и эффективности муниципального управления в сфере благоустройства;

-повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования;

-повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели благоустройства;

-увеличения объемов финансирования рассматриваемой сферы.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Срок исполнения | Денежные показатели, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и озеленение территорий МО Сампсониевское | 1). Содержание внутриквартальных территорий, включающее: -обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта; -содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 2). Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: -организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; -проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; -создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; 3). архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 4). организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: -обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта; -содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -содержание на внутриквартальных территориях спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, за исключением уборки покрытий территорий указанных детских и спортивных площадок; -содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; -размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта); -временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 5). Изготовление и экспертиза сметной документации для выполнения работ 6). Исполнение решений судов | в течение года | 26300,0 |
| 2 | Обустройство и содержание детских и спортивных площадок на территории МО Сампсониевское | 1). Монтаж и установка оборудования на детских и спортивных площадках; 2). Содержание детских и спортивных площадок, в том числе: -текущий ремонт; -санитарное содержание; -обслуживание системы видеонаблюдения | в течение года |  |
|  | ИТОГО |  |  | 26300,0 |

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ

| I. Адресная программа по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |
| --- | --- |
| 1. Лесной пр., д. 32 2. Б. Сампсониевский пр., д. 84, корп. 2 3. Б. Сампсониевский пр., д. 92 4. Б. Сампсониевский пр., д. 96 и д. 98 5. Б. Сампсониевский пр., д. 85, корп. 2 6. Б. Сампсониевский пр., д. 73 7. Б. Сампсониевский пр., д. 56 8. Б. Сампсониевский пр., д. 52 9. Б. Сампсониевский пр., д. 48 10. Б. Сампсониевский пр., д. 44 11. Лесной пр., д. 39, корп. 5 12. Александра Матросова ул., д. 9 13. Диагональная ул., д. 8 14. Кантемировская ул., д. 33 15. Комиссара Смирнова ул., д. 8 16. Комиссара Смирнова ул., д. 10а 17. Харченко ул., д. 13 18. Харченко ул., южнее д. 15 | 19. Харченко ул., севернее д. 15 20. Лесной пр., д. 61, корп. 3 21. Лесной пр., д. 73 22. 1-ый Муринский пр., д. 19 23. Александра Матросова ул., д. 11 24. пересечение Саратовской ул. с Сахарным пер. 25. Сахарный пер., д. 2/35 26. Выборгская ул., д. 4 27. Б. Сампсониевский пр., д. 74 28. Б. Сампсониевский пр., д. 76 29. Б. Сампсониевский пр., д. 72 30. 1-й Муринский пр. д. 2 31. Харченко ул. д. 12 32. Парголовская ул. д. 3 33. Капитана Воронина ул. д. 8 34. Лесной пр., д. 77 35. Новолитовская ул. д. 5 36. Новолитовская ул. д. 11 |
| II. Адресная программа по посадке цветов в вазоны и цветники |  |
| - Александра Матросова ул., д. 9 - 1-ый Муринский пр., д. 19 - Б. Сампсониевский пр., д. 96 - Б. Сампсониевский пр., д. 98 - Лесной пр., д. 32 - Нейшлотский пер. д. 5, 7 - Б. Сампсониевский пр., д. 85 - Комиссара Смирнова ул., д. 8 | - Кантемировская ул., д. 29 - Лесной пр., д. 73 - Астраханская ул., д. 26 - Литовская ул., д. 8 - Б. Сампсониевский пр., д. 18 - Б. Сампсониевский пр., д. 80 - Б. Сампсониевский пр., д. 83 - Выборгская ул., д. 4 |
| III. Адресная программа по ремонту покрытий (асфальтового, набивного, плиточного, газонного) внутриквартальных территорий, по содержанию искусственных неровностей на внутриквартальных проездах; |  |
| - Харченко ул., д. 3, д. 7, д. 10, д. 12, д. 18 - Кантемировская ул., д. 35, д. 35 к. 2 - Б. Сампсониевский пр., д. 80, 86 - Белоостровская ул., д. 3 - Капитана Воронина ул., д. 8, д.10-12, д.12 - Диагональная ул., д. 4 к.1, д. 4 к.2 - Лесной пр., д. 59, к.2, к.4, к. 5-6, к.7 - Студенческая ул., д.5 | - Выборгская ул., д. 4 - Новолитовская ул., д.5 - Лесной пр., д. 37 к. 6 - Крапивный - 1-й Муринский пр., д. 2, д. 11, д. 13, д. 15, д. 19 - Лесной пр., д. 61, к.2, д. 61 к.3 - 1-й Муринский пр., д. 29/20 - Литовская ул., д.8 |
| IV. Адресная программа по содержанию и ремонту оборудования площадок (детских, спортивных и зон отдыха) |  |
| - Б. Сампсониевский пр., д. 98 - Б. Сампсониевский пр., д. 96 - Б. Сампсониевский пр., д. 92 - Б. Сампсониевский пр., д. 80 - Белоостровская ул., д. 3 - Б. Сампсониевский пр., д. 76 - Б. Сампсониевский пр., д. 74 - Б. Сампсониевский пр., д. 72 - Б. Сампсониевский пр., д. 70 - Б. Сампсониевский пр., д. 56 - Б. Сампсониевский пр., д. 52 - Б. Сампсониевский пр., д. 38-40 - Выборгская наб., д. 27/6 - Нейшлотский пер., д. 5-7 - Комиссара Смирнова ул., д. 8, 10, 13 - Лесной пр., д. 4 - Сахарный пер., д. 2/35 - Б. Сампсониевский пр., д. 18 - Финляндский пр., д. 1 - Астраханская ул., д. 26 - Смолячкова ул., д. 15-17 - Смолячкова ул., д. 14, корп. 2,3 - Лесной пр., д. 32 - Лесной пр., д. 20, корп.6 | - Лесной пр., д. 34-36, корп. 1,2,3,4 - Новолитовская ул., д. 5 - Новолитовская ул., д. 9 - Литовская ул., д. 8 - Лесной пр., д. 37, корп. 3 - Лесной пр., д. 37, корп. 4,5 - Лесной пр., д. 39, корп. 1-3 - Александра Матросова ул., д. 9 - Лесной пр., д. 59, корп. 5-6 - Лесной пр., д. 61, корп. 1 - Лесной пр., д. 61, корп. 3 - Харченко ул., д. 11 - Харченко ул., д. 13 - Кантемировская, д. 27, 29 - Кантемировская ул., д. 31, 33 - Капитана Воронина ул., д. 10-12 - Капитана Воронина ул., д. 8 - Парголовская ул., д. 12 - 1-ый Муринский пр., д. 19 - 1-ый Муринский пр., д. 11 - Б. Сампсониевский пр., д. 79 - Александра Матросова, д. 12-14 - Выборгская ул., д. 4 |
| V. Адресная программа по содержанию и ремонту ограждений газонов придомовых и дворовых территорий, установке элементов благоустройства |  |
| - Финляндский пр., д. 1 - Астраханская ул., д. 19-21 - Астраханская ул., д. 26 - Астраханская ул., д. 17 - Саратовская ул., д. 19-27 - Сахарный пер., д. 2/35 - Лесной пр., д. 4 - Комиссара Смирнова ул., д. 8-10 - Комиссара Смирнова ул., д. 13 - Б. Сампсониевский пр., д. 18 - Б. Сампсониевский пр., д. 17 - Б. Сампсониевский пр., д. 25 - Б. Сампсониевский пр., д. 52 - Б. Сампсониевский пр., д. 44-54 - Б. Сампсониевский пр., д. 59 - Б. Сампсониевский пр., д. 61А - Нейшлотский пер., д. 5-7 - Нейшлотский пер., д. 9 - Литовская ул., д. 1 - Александра Матросова ул., д. 12-14 - Б. Сампсониевский пр., д. 68-70 - Смолячкова ул., д. 15-17 - Лесной пр., д. 32 - Лесной пр., д. 34/36 - Смолячкова ул., д. 14, к, корп. 1-4 - Смолячкова ул., д. 10-14 - Выборгская наб., д. 27/6 - Крапивный пер., д. 15 - Б. Сампсониевский пр., д. 76 - Б. Сампсониевский пр., д. 92 - Б. Сампсониевский пр., д. 98 - Б. Сампсониевский пр., д. 73 - Б. Сампсониевский пр., д. 79 - Б. Сампсониевский пр., д. 85 - Тобольская ул., д. 4 | - 1-ый Муринский пр., д. 2 - Выборгская ул., д. 4 - Новолитовская ул., д. 4,9 - Новолитовская ул., д. 5 - Литовская ул., д. 8 - Лесной пр., д. 37, корп. 1 - Лесной пр., д. 37, корп. 3 - Лесной пр., д. 37, корп. 4,5 - Лесной пр., д. 37, корп. 4,5,6 - Лесной пр., д. 37, корп. 6 - Лесной пр., д. 39 - Харченко ул., д. 1 - Харченко ул., д. 3,17 - Харченко ул., д. 7-11 - Харченко ул., д. 11-17 - Харченко ул., д. 18 - Грибалевой ул., д. 6-14 - Кантемировская ул., д. 27 - Кантемировская ул., д. 33 - Кантемировская ул., д. 35 - Кантемировская ул., д. 29 - Парголовская ул., д. 3 - Харченко ул., д. 10, корп. 2 - Диагональная ул., д. 4 - Лесной пр., д. 59, корп. 1,2,3 - Лесной пр., д. 59, корп. 4 - Лесной пр., д. 61, корп. 1,3 - 1-ый Муринский пр., д. 15 - 1-ый Муринский пр., д. 19, д. 23 - Парголовская ул., д. 12 - Капитана Воронина ул., д. 8 - Капитана Воронина ул., д. 10 А - 1-ый Муринский пр., д. 11 - Лесной пр., д. 73-77 |
| VI. Адресная программа по компенсационной посадке деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях |  |
| 1. Лесной пр., д. 32 2. Б. Сампсониевский пр., д. 84, корп. 2 3. Б. Сампсониевский пр., д. 92 4. Б. Сампсониевский пр., д. 96 и д. 98 5. Б. Сампсониевский пр., д. 85, корп. 2 6. Б. Сампсониевский пр., д. 73 7. Б. Сампсониевский пр., д. 56 8. Б. Сампсониевский пр., д. 52 9. Б. Сампсониевский пр., д. 48 10. Б. Сампсониевский пр., д. 44 11. Лесной пр., д. 39, корп. 5 12. Александра Матросова ул., д. 9 13. Диагональная ул., д. 8 14. Кантемировская ул., д. 33 15. Комиссара Смирнова ул., д. 8 16. Комиссара Смирнова ул., д. 10а 17. Харченко ул., д. 13 18. Харченко ул., южнее д. 15 | 19. Харченко ул., севернее д. 15 20. Лесной пр., д. 61, корп. 3 21. Лесной пр., д. 73 22. 1-ый Муринский пр., д. 19 23. Александра Матросова ул., д. 11 24. пересечение Саратовской ул. с Сахарным пер. 25. Сахарный пер., д. 2/35 26. Выборгская ул., д. 4 27. Б. Сампсониевский пр., д. 74 28. Б. Сампсониевский пр., д. 76 29. Б. Сампсониевский пр., д. 72 30. 1-й Муринский пр. д. 2 31. Харченко ул. д. 12 32. Парголовская ул. д. 3 33. Капитана Воронина ул. д. 8 34. Лесной пр., д. 77 35. Новолитовская ул. д. 5 36. Новолитовская ул. д. 11 |
| VII. Адресная программа по удалению аварийных, больных деревьев и кустарников, санитарной обрезке крон с вырезкой сухих и неправильно растущих ветвей на внутриквартальной территории муниципального образования Сампсониевское |  |
| - Лесной пр., д. 73, 75, 77 - Астраханская ул., д. 23/24 - А. Матросова ул., д. 22 - Кантемировская ул., д. 27, 33, 35 - Харченко ул., д. 11, д. 12, д. 15, д. 19 - Грибалевой ул., д. 12, д. 16 - Парголовская ул., д. 5 - Капитана Воронина ул., д. 8, д.10 - Б. Сампсониевский пр., д. 82, д. 84 - Комиссара Смирнова ул., д. 8, д. 10а - Б. Сампсониевский пр., д. 18 - Лесной пр., д. 61, корп. 1-3 - Кантемировская ул., д. 27 - Парголовская ул., д. 12 - Астраханская ул., д. 18 - Харченко ул., д. 13 | - Выборгская ул., д. 4 - Б. Сампсониевский пр., д. 92, 96, 98 - Б. Сампсониевский пр., д. 70, 72, 74, 76 - Смолячкова ул., д 15,17 - Саратовская ул., д. 27,29 - Сахарный пер., д. 2/35 - Комиссара Смирнова ул., д. 13, 15 - Нейшлотский пер., д. 5, 7 - Астраханская ул., д. 26 - Литовская ул., д. 8 - Новолитовская ул., д. 5, д. 7, д. 9, д. 11 - Финляндский пр., д. 1 - 1-й Муринский пр., д. 2 - 1-й Муринский пр., д. 19 - Крапивный пер., д. 15 - Пересечение Саратовской ул. с Сахарным пер. |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности территории муниципального образования.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования МО Сампсониевское.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком в течение всего срока реализации Программы и определяется в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей округа;

-совершенствование эстетического состояния территории округа;

-создание зелёных зон для отдыха населения.