Приложение №1 к постановлению

местной администрации МО Сампсониевское

от 23.01.2026  № 01-02/05

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО»

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское на 2026 год

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование программы | Муниципальная программа по разделу «БЛАГОУСТРОЙСТВО» внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское на 2026 год |
| --- | --- | --- |
| 2 | Правовые основания для разработки программы | -Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; -Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; -Устав и другие нормативные правовые акты МО Сампсониевское; -Закон Санкт-Петербурга 28.06.2010 №396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге»; -Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.06.2008 №743 «О порядке рубки и пересадки, а также любого другого правомерного уничтожения зеленых насаждений в Санкт-Петербурге»; Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2008 №451 «О порядке проведения работ по компенсационному озеленению»; - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 № 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга» -иные законы, постановления и нормативные документы, относящиеся к содержанию и благоустройству территории |
| 3 | Заказчик программы | местная администрация МО Сампсониевское |
| 4 | Реализуемый вопрос местного значения | -организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства; -осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования |
| 5 | Разработчик программы | Юридический отдел и отдел благоустройства местной администрации МО Сампсониевское |
| 6 | Основные цели и задачи программы | Цели: 1). Организация благоустройства территории муниципального образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: -обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта; -содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; -размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); -размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; -временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях. 2). Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: -организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; -проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; -создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения. 3). архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 4). Организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: -обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта; -содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, на внутриквартальных территориях; -содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; -размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта); -временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях. Задачи: -участие в реализации единой государственной политики в области благоустройства территории Санкт-Петербурга; -планирование и осуществление мероприятий по комплексному благоустройству территории МО Сампсониевское и контроль за их выполнением; -повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования; -повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели благоустройства. |
| 7 | Срок реализации | 2026 год |
| 8 | Источники финансирования | бюджет МО Сампсониевское на 2026 год, субсидия из бюджета Санкт-Петербурга |
| 9 | Целевая статья | 6000000130; 6000000150; 60000SP001; 60000NP001 |
| 10 | Объем финансирования программы (тыс. руб.) | 42 714.10 тыс. руб |
| 11 | Исполнители основных мероприятий программы | местная администрация МО Сампсониевское и/или юридические (и/или физические) лица, привлекаемые к исполнению реализации мероприятий программы |
| 12 | Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Обеспечение благоприятной сферы жизнедеятельности населения: устройство современного дорожного покрытия и элементов благоустройства, восстановление зелёных насаждений, создание зон отдыха, создание и содержание детских игровых и спортивных площадок. |
| 13 | Целевые показатели (индикаторы) | -повышение прозрачности и открытости деятельности муниципального образования; -рост качества и эффективности муниципального управления в сфере благоустройства; -повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования; -повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели благоустройства; -увеличения объемов финансирования рассматриваемой сферы |

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Благоустройство территорий является одним из наиболее эффективных инструментов повышения привлекательности города в целом и отдельных его районов для проживания, работы и проведения свободного времени. Основным направлением развития благоустройства является переход от нормативно-распределительного принципа управления к программному принципу. В Законе Санкт-Петербурга от 29.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» пп.9 п.2 статьи 10 дан полный перечень вопросов местного значения по осуществлению благоустройства территории муниципального образования. Это и является основанием для разработки и исполнения Программы благоустройства территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское.

Мероприятия Программы составляются структурным подразделением по благоустройству
с учетом заявок и предложений жителей муниципального образования, представителей общественных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования, иных специалистов и экспертов в данной сфере. Мероприятия, осуществляемые
в рамках Программы, направлены на повышение уровня благоустройства, комфортности
и безопасности городской среды для создания условий организации качественной жизни
и современного отдыха населения муниципального образования, укрепления его нравственного
и физического здоровья, а также сохранения исторического облика Санкт-Петербурга.

Внутриквартальные территории также представляют исторический облик нашего города,
и работы по благоустройству требуют к себе деликатный подход.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

В ходе реализации Программы предполагается использовать систему средств, которая включает три основных компонента: образовательный, материально-технический и организационный. Основным условием успешного выполнения Программы является эффективное сотрудничество всех вовлеченных в ее реализацию сторон, а также ориентация всех мероприятий Программы на достижение конкретных результатов.

Управление реализацией Программы в целом осуществляется местной администрацией внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское (далее – местная администрация МО Сампсониевское). Местная администрация МО Сампсониевское:

1)	в установленном законодательством порядке заключает муниципальные контракты
с хозяйствующими субъектами в целях реализации Программы или ее отдельных мероприятий. Программа реализуется на основе заключения на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальных контрактов, договоров с исполнителями программных мероприятий;

2)	участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Программы;

3)	разрабатывает перечень и устанавливает (контролирует) плановые значения целевых индикаторов и показателей результативности для мониторинга и оценки эффективности реализации Программы;

4)	готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня Программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет расходы по Программным мероприятиям, а также механизм реализации Программы;

5)	осуществляет организацию и проведение мероприятий Программы в полном объеме.

СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация программы осуществляется в течение 2026 года.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

К концу реализации Программы предусматривается достижение следующих целевых показателей (индикаторов):

-повышение прозрачности и открытости деятельности муниципального образования;

-рост качества и эффективности муниципального управления в сфере благоустройства;

-повышение уровня комфортности проживания на территории муниципального образования;

-повышение эффективности использования бюджетного финансирования, направляемого на цели благоустройства;

-увеличения объемов финансирования рассматриваемой сферы.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Описание мероприятия | Срок исполнения | Денежные показатели, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство и озеленение территорий МО Сампсониевское | 1). Содержание внутриквартальных территорий, включающее: -обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом - восьмом настоящего подпункта; -содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, парковочных столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременного и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях; 2). Осуществление работ в сфере озеленения на территории муниципального образования, включающее: -организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (включая содержание расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях; -проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения; -создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения; 3). архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период); 4). организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и (или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: -обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзаце седьмом настоящего подпункта; -содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок, рубок ухода, удаления аварийных деревьев или их частей на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; -содержание на внутриквартальных территориях спортивных и детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоустройства, за исключением уборки покрытий территорий указанных детских и спортивных площадок; -содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях; -размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта); -временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на внутриквартальных территориях; 5). Изготовление и экспертиза сметной документации для выполнения работ 6). Исполнение решений судов | в течение года | 42 714,10 |
| 2 | Обустройство и содержание детских и спортивных площадок на территории МО Сампсониевское | 1). Монтаж и установка оборудования на детских и спортивных площадках; 2). Содержание детских и спортивных площадок, в том числе: -текущий ремонт; -санитарное содержание; -обслуживание системы видеонаблюдения | в течение года |  |
|  | ИТОГО |  |  | 42 4714,10 |

АДРЕСНЫЕ ПРОГРАММЫ

| I. Адресная программа по содержанию и ремонту объектов и территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения |  |  |
| --- | --- | --- |
| - 36-12-1 сквер б/н на Лесном пр., д. 32; - 36-12-2 сквер б/н у д. 84, корп. 2, по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-3 сквер б/н западнее д. 92 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-4 сквер б/н западнее д. 96 и д. 98 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-5 сквер б/н западнее д. 85, корп. 2, по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-6 сквер б/н восточнее д. 73 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-7 сквер б/н во дворе д. 56 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-8 сквер б/н у д. 52 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-9 сквер б/н западнее д. 48 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-10 сквер б/н западнее д. 44 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-18 сквер б/н западнее д. 44 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-19 сквер б/н восточнее д. 9 по ул. Александра Матросова; - 36-12-20 сквер б/н восточнее д. 8 по Диагональной ул.; - 36-12-22 сквер б/н южнее д. 33 по Кантемировской ул.; - 36-12-23 сквер б/н южнее д. 8 по ул. Комиссара Смирнова; - 36-12-24 сквер б/н южнее д. 10а по ул. Комиссара Смирнова; - 36-12-25 сквер б/н южнее д. 13 по ул. Харченко; - 36-12-26 сквер б/н южнее д. 15 по ул. Харченко; |  | - 36-12-27 сквер б/н севернее д. 15 по ул. Харченко; - 36-12-31 сквер б/н южнее д. 61, корп. 3, по Лесному пр.; - 36-12-32 сквер б/н южнее д. 73 по Лесному пр.; - 36-12-33 сквер б/н южнее д. 19 по 1-му Муринскому пр.; - 36-12-34 сквер б/н восточнее д. 11 по ул. Александра Матросова; - 36-12-35 сквер б/н юго-западнее пересечения Саратовской ул. с Сахарным пер.; - 36-12-36 сквер б/н у д. 2/35 по Сахарному пер. - 36-12-37 сквер б/н южнее д.4 по Выборгской ул.; - 36-12-38 сквер б/н на Б.Сампсониевском пр. у д.74; - 36-12-39 сквер б/н на Б.Сампсониевском пр. у д.76; - 36-12-40 сквер б/н на Б.Сампсониевском пр. у д.72, литера Б; - 36-12-41 сквер б/н на 1-м Муринском пр. между д. 2 и д. 94 по Б. Сампсониевскуому пр.; - 36-12-42 сквер б/н западнее д. 12 по ул. Харченко; - 36-12-43 сквер б/н восточнее д. 3 по Парголовской ул.; - 36-12-44 сквер б/н севернее д. 8 по ул. Капитана Воронина; - 36-12-45 сквер б/н юго-восточнее д. 77 по Лесному пр.; - 36-12-46 сквер б/н южнее д. 11 по Новолитовской ул.; - 36-12-47 сквер б/н во дворе д. 5 по Новолитовской ул. |
| II. Адресная программа по посадке цветов в вазоны и цветники |  |  |
| - 1-ый Муринский пр. д. 19; - Б. Сампсониевский пр. д. 85; - Б. Сампсониевский пр. д. 80; - Лесной пр. д. 73; - Александра Матросова ул. д. 9; - Литовская ул. д. 8; - Лесной пр. д. 32; | - Нейшлотский пер. д. 5-7; - Комиссара Смирнова ул. д. 8,10; - Б. Сампсониевский пр. д. 18; - Астраханская ул. д. 26; - Б. Сампсониевский пр. д.83; - Кантемировская ул. д.29; - Выборгская ул. д. 4 |  |
| III. Адресная программа по ремонту покрытий (асфальтового, набивного, плиточного, газонного) внутриквартальных территорий, по содержанию искусственных неровностей на внутриквартальных проездах; |  |  |
| - Александра Матросова, ул., д. 22 - Б. Сампсониевский, пр., д.33 корп. 1 - Б. Сампсониевский пр., д. 86 корп.3 - Б. Сампсониевский пр., д. 52 - Б. Сампсониевский пр., д. 86а - Гельсиннгфорсская ул., д. 3 - Грибалевой ул., д. 12 - Диагональная ул., д. 4 корп.1 - Кантемировская ул., д. 33 - Крапивный пер., д. 15 | - Лесной пр., д. 59 корп. 1 - Литовская ул., д. 8 - Лесной пр., д. 59 корп. 5-6 - Лесной пр., д. 20 Нобельский пер. - 1-й Муринский пр., д. 2 - Новолитовская ул., д. 5 - Парголовская ул., д. 5 - Тобольская ул., д. 4 - Харченко ул., д. 3 - Харченко ул., д. 12 |  |
| IV. Адресная программа по содержанию и ремонту оборудования площадок (детских, спортивных и зон отдыха) |  |  |
| - Б. Сампсониевский пр., д. 98 - Б. Сампсониевский пр., д. 96 - Б. Сампсониевский пр., д. 92 - Б. Сампсониевский пр., д. 80 - Белоостровская ул., д. 3 - Б. Сампсониевский пр., д. 76 - Б. Сампсониевский пр., д. 74 - Б. Сампсониевский пр., д. 72 - Б. Сампсониевский пр., д. 70 - Б. Сампсониевский пр., д. 56 - Б. Сампсониевский пр., д. 38-40 - Выборгская наб., д. 27/6 - Нейшлотский пер., д. 5-7 - Комиссара Смирнова ул., д. 8, 10, 13 - Лесной пр., д. 4 - Сахарный пер., д. 2/35 - Б. Сампсониевский пр., д. 18 - Финляндский пр., д. 1 - Астраханская ул., д. 26 - Смолячкова ул., д. 15-17 - Смолячкова ул., д. 14, корп. 2,3 - Лесной пр., д. 32 - Лесной пр., д. 20, корп.6 | - Лесной пр., д. 34-36, корп. 1,2,3,4 - Новолитовская ул., д. 5 - Новолитовская ул., д. 9 - Литовская ул., д. 8 - Лесной пр., д. 37, корп. 3 - Лесной пр., д. 37, корп. 4,5 - Лесной пр., д. 39, корп. 1-3 - Александра Матросова ул., д. 9 - Лесной пр., д. 59, корп. 5-6 - Лесной пр., д. 61, корп. 1 - Лесной пр., д. 61, корп. 3 - Харченко ул., д. 11 - Харченко ул., д. 13 - Кантемировская, д. 27, 29 - Кантемировская ул., д. 31, 33 - Капитана Воронина ул., д. 10-12 - Капитана Воронина ул., д. 8 - Парголовская ул., д. 12 - 1-ый Муринский пр., д. 19 - 1-ый Муринский пр., д. 11 - Б. Сампсониевский пр., д. 79 - Александра Матросова, д. 12-14 - Выборгская ул., д. 4 |  |
| V. Адресная программа по содержанию и ремонту ограждений газонов придомовых и дворовых территорий, установке элементов благоустройства |  |  |
| - Финляндский пр., д. 1 - Астраханская ул., д. 19-21 - Астраханская ул., д. 26 - Астраханская ул., д. 17 - Саратовская ул., д. 19-27 - Сахарный пер., д. 2/35 - Лесной пр., д. 4 - Комиссара Смирнова ул., д. 8-10 - Комиссара Смирнова ул., д. 13 - Б. Сампсониевский пр., д. 18 - Б. Сампсониевский пр., д. 17 - Б. Сампсониевский пр., д. 25 - Б. Сампсониевский пр., д. 52 - Б. Сампсониевский пр., д. 44-54 - Б. Сампсониевский пр., д. 59 - Б. Сампсониевский пр., д. 61А - Нейшлотский пер., д. 5-7 - Нейшлотский пер., д. 9 - Литовская ул., д. 1 - Александра Матросова ул., д. 12-14 - Б. Сампсониевский пр., д. 68-70 - Смолячкова ул., д. 15-17 - Лесной пр., д. 32 - Лесной пр., д. 34/36 - Смолячкова ул., д. 14, к, корп. 1-4 - Смолячкова ул., д. 10-14 - Выборгская наб., д. 27/6 - Крапивный пер., д. 15 - Б. Сампсониевский пр., д. 76 - Б. Сампсониевский пр., д. 92 - Б. Сампсониевский пр., д. 98 - Б. Сампсониевский пр., д. 73 - Б. Сампсониевский пр., д. 79 - Б. Сампсониевский пр., д. 85 - Тобольская ул., д. 4 | - 1-ый Муринский пр., д. 2 - Выборгская ул., д. 4 - Новолитовская ул., д. 4,9 - Новолитовская ул., д. 5 - Литовская ул., д. 8 - Лесной пр., д. 37, корп. 1 - Лесной пр., д. 37, корп. 3 - Лесной пр., д. 37, корп. 4,5 - Лесной пр., д. 37, корп. 4,5,6 - Лесной пр., д. 37, корп. 6 - Лесной пр., д. 39 - Харченко ул., д. 1 - Харченко ул., д. 3,17 - Харченко ул., д. 7-11 - Харченко ул., д. 11-17 - Харченко ул., д. 18 - Грибалевой ул., д. 6-14 - Кантемировская ул., д. 27 - Кантемировская ул., д. 33 - Кантемировская ул., д. 35 - Кантемировская ул., д. 29 - Парголовская ул., д. 3 - Харченко ул., д. 10, корп. 2 - Диагональная ул., д. 4 - Лесной пр., д. 59, корп. 1,2,3 - Лесной пр., д. 59, корп. 4 - Лесной пр., д. 61, корп. 1,3 - 1-ый Муринский пр., д. 15 - 1-ый Муринский пр., д. 19, д. 23 - Парголовская ул., д. 12 - Капитана Воронина ул., д. 8 - Капитана Воронина ул., д. 10 А - 1-ый Муринский пр., д. 11 - Лесной пр., д. 73-77 |  |
| VI. Адресная программа по компенсационной посадке деревьев и кустарников на внутриквартальных территориях |  |  |
| - 36-12-1 сквер б/н на Лесном пр., д. 32; - 36-12-2 сквер б/н у д. 84, корп. 2, по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-3 сквер б/н западнее д. 92 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-4 сквер б/н западнее д. 96 и д. 98 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-5 сквер б/н западнее д. 85, корп. 2, по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-6 сквер б/н восточнее д. 73 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-7 сквер б/н во дворе д. 56 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-8 сквер б/н у д. 52 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-9 сквер б/н западнее д. 48 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-10 сквер б/н западнее д. 44 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-18 сквер б/н западнее д. 44 по Б. Сампсониевскому пр.; - 36-12-19 сквер б/н восточнее д. 9 по ул. Александра Матросова; - 36-12-20 сквер б/н восточнее д. 8 по Диагональной ул.; - 36-12-22 сквер б/н южнее д. 33 по Кантемировской ул.; - 36-12-23 сквер б/н южнее д. 8 по ул. Комиссара Смирнова; - 36-12-24 сквер б/н южнее д. 10а по ул. Комиссара Смирнова; - 36-12-25 сквер б/н южнее д. 13 по ул. Харченко; - 36-12-26 сквер б/н южнее д. 15 по ул. Харченко; | - 36-12-27 сквер б/н севернее д. 15 по ул. Харченко; - 36-12-31 сквер б/н южнее д. 61, корп. 3, по Лесному пр.; - 36-12-32 сквер б/н южнее д. 73 по Лесному пр.; - 36-12-33 сквер б/н южнее д. 19 по 1-му Муринскому пр.; - 36-12-34 сквер б/н восточнее д. 11 по ул. Александра Матросова; - 36-12-35 сквер б/н юго-западнее пересечения Саратовской ул. с Сахарным пер.; - 36-12-36 сквер б/н у д. 2/35 по Сахарному пер. - 36-12-37 сквер б/н южнее д.4 по Выборгской ул.; - 36-12-38 сквер б/н на Б.Сампсониевском пр. у д.74; - 36-12-39 сквер б/н на Б.Сампсониевском пр. у д.76; - 36-12-40 сквер б/н на Б.Сампсониевском пр. у д.72, литера Б; - 36-12-41 сквер б/н на 1-м Муринском пр. между д. 2 и д. 94 по Б. Сампсониевскуому пр.; - 36-12-42 сквер б/н западнее д. 12 по ул. Харченко; - 36-12-43 сквер б/н восточнее д. 3 по Парголовской ул.; - 36-12-44 сквер б/н севернее д. 8 по ул. Капитана Воронина; - 36-12-45 сквер б/н юго-восточнее д. 77 по Лесному пр.; - 36-12-46 сквер б/н южнее д. 11 по Новолитовской ул.; - 36-12-47 сквер б/н во дворе д. 5 по Новолитовской ул. |  |
| VII. Адресная программа по удалению аварийных, больных деревьев и кустарников, санитарной обрезке крон с вырезкой сухих и неправильно растущих ветвей на внутриквартальной территории муниципального образования Сампсониевское |  |  |
| - Нейшлотский пер., д.5 - 1-й Муринский пр., д. 19 - Александра Матросова ул., д. 9 - Александра Матросова ул., д. 20 - Лесной пр., д. 59 корп. 7, лит. Ж - Харченко ул., д. 4 - Харченко ул., д. 15 - Капитана Воронина ул., д. 10-12 - Лесной пр., д. 73 - Большой Сампсониевский пр., д. 46 - Астраханская ул., д. 32 - Большой Сампсониевский пр., д. 76 - Большой Сампсониевский пр., д. 7 - Выборгская ул., д. 4 - Большой Сампсониевский пр., д. 86 | - Новолитовская ул., д. 11 - Астраханская ул., д. 25/26 - Большой Сампсониевский пр., д.79 - Нейшлотский пер., д. 9 - Большой Сампсониевский пр., д. 84 корп. 2 - Лесной пр., д. 20 корп. 3 - Грибалевой ул., д. 12 - Гренадерская ул., д. 14 корп. 2 - Диагональная ул., д. 4 - Литовская ул., д. 8 - Комиссара Смирнова ул., 8 - Комиссара Смирнова ул., д. 17 - Большой Сампсониевский пр., д. 70 - 1-й Муринский пр., д. 11 - Смолячкова ул., д. 15-17 |  |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства территории муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности территории муниципального образования.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования МО Сампсониевское.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется заказчиком в течение всего срока реализации Программы и определяется в соответствии с порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

В результате реализации Программы ожидается:

-улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей округа;

-совершенствование эстетического состояния территории округа;

-создание зелёных зон для отдыха населения.